|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2016 годы |
| --- | --- | --- |

Подпрограмма

«Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района (2015-2017) годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» Крымского городского поселения Крымского района»

Паспорт

подпрограммы «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района (2015-2017) годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» Крымского городского поселения Крымского района»

| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района (2015-2017) годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Ведомственные целевые программы Цели подпрограммы |  | Не предусмотрены Повышение жизненного уровня населения, комплексное развитие Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного и качественного обеспечения электрической энергией. |
| Задачи подпрограммы |  | Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района, расширение электрических сетей и систем электроснабжения, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Крымского городского поселения Крымского района, повышения жизненного уровня городского населения в поселении. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | Ввод построенных сетей электроснабжения; качественное электроснабжение социально-значимых объектов и домовладений на территории Крымского городского поселения Крымского района. 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | Всего на 2015-2017 годы предусмотрено 27 810,0 тыс. рублей, в том числе: - средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 27 810,0 тыс. рублей: 2015 год – 9 270,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 270,0 тыс. рублей; 2017 год – 9 270,0 тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района, Совет Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения населения в отдаленных участках Крымского городского поселения Крымского района качественной электрической энергией.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни городского населения и электрификации жилых домов и объектов социальной сферы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

-комплексное развитие электрификации Крымского городского поселения Крымского района

- улучшение условий жизни населения за счет обеспечения его качественной электрической энергией.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

-реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по электрификации;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие поселения;

-повышение функционирования системы управления в области обеспечения надежности и эффективности работы на местном уровне;

- обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах энергоснабжения.

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием источников и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объём финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе: | Результат реализации мероприятия, протяженность сетей электроснаб-жения (км) | Муниципальный заказчик, исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Модернизация и реконструкция систем электроснабжения | местный бюджет | 27 810,0 | 9 270,0 | 9 270,0 | 9 270,0 | 20,4 км | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
|  | ИТОГО: |  | 27 810,0 | 9 270,0 | 9 270,0 | 9 270,0 | 20,4 |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы на 2015-2017 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет финансовых средств, полученных от арендных платежей ОАО «НЭСК».

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района на 2015-2017 годы» администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

## 5. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения Подпрограммы являются следующие целевые показатели:

- ввод построенных сетей электроснабжения;

- повышение качества подаваемой электрической энергии социально-значимым объектам и домовладениям.

| Срок реализации (год) | Ввод построенных сетей электроснабжения (км) |
| --- | --- |
| 2015 год | 5,7 |
| 2016 год | 6,8 |
| 2017 год | 7,9 |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня электрификации в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Заказчиком Подпрограммы является администрация Крымского городского поселения Крымского района.

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации Подпрограммы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы;

- подготовку предложений по корректировке Подпрограммы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи                                                                             А.А.Смирнов