ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 28.12.2018 № 1291

«3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники финансирования | Объём финансирования, всего | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Крымского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города |
| 1 | 1.Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий (включая ПСД, ценовую экспертизу, стройконтроль и мероприятия по инвентаризации) исходя из мин. и доп.перечня работ. Мероприятия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов, благоустроенных в рамках программы, включая торжественное открытие объектов | местный бюджет | 4743 | 0 | 0 | 1581 | 1581 | 1581 | Благоустройство дворовых территорий 2019г.-2022гг.-53 ед. | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий (включая ПСД, ценовую экспертизу) | федеральный бюджет | 10036,66 | 10036,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство дворовых территорий 2018г.- 1 ед. 2019г.-0 ед. |  |
|  |  | краевой бюджет | 3169,47 | 3169,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 842,9 | 842,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по дворовым территориям |  | 18792,03 | 14049,03 | 0 | 1 581 | 1 581 | 1 581 |  |  |
| Благоустройство общественных территорий. |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий (включая ПСД, ценовую экспертизу): -парк им.Тельмана; -парк им.Свердлова (1 этап) | федеральный бюджет | 48012,0 | 23 822,5 | 24189,5 | - | - | - | Благоустройство общественных территорий 2018 г.-1ед. 2019г. – 1 ед. –(1 этап) 2020г. -1 ед. 2021г. – 2 ед. 2022г. – 1 ед. |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 161,7 | 7 522,9 | 7638,8 | - | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14 289,37 | 2 000,77 | 2031,6 | 3419 | 3419 | 3419 |  |  |
|  | Итого по обществ.террит. (софинансирование) |  | 77 463,07 | 33 346,17 | 33 859,9 | 3419 | 3419 | 3419 |  |  |
| 2.2 | Благоустройство общественных территорий: -парк им.Свердлова, (2 этап) | местный бюджет | 4479,99 | 0 | 4479,99 | 0 | 0 | 0 | 2019г.-1 ед. (2 этап) |  |
|  | Итого по общ.террит. |  | 81 943,06 | 33 346,17 | 38 339,89 | 3419 | 3419 | 3419 |  |  |
|  | Всего по дворовым и общественным территориям | Федеральный бюджет | 58 048,6 | 33859,1 | 24189,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 18 331,2 | 10692,4 | 7638,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 24 355,29 | 2843,7 | 6 511,59 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |
|  |  |  | 100 735,09 | 47395,2 | 38 339,89 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |

Примечание: объемы финансовых средств подлежат уточнению по мере необходимости.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района;

иные мероприятия, включающие затраты на изготовление проектно-сметной документации, проведение ценовой экспертизы и изготовление дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, проведение инвентаризации и стройконтроль.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с приложением № 2 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Крымского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с приложением № 3 к Программе.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств».

Заместитель начальника отдела по вопросам

ЖКХ, транспорту и связи               				                    Д.А.Никулин