|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района»  на 2018-2020 годы |

**Подпрограмма**

**«Развитие водоотведения Крымского**

**городского поселения Крымского района»**

**на 2018-2020 годы**

Паспорт

подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы (далее – подпрограмма) |
| Координатор  подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района.  Повышение жизненного уровня населения за счет более качественного обеспечения водоотведения |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития водоотведения бытовых стоков Крымского городского поселения Крымского района (ремонт водоотводящих сетей и систем водоотведения). |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Всего на 2018-2020 годы предусмотрено 9 132,9 тыс. рублей,  в том числе:  средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района – рублей:  2018 год – 2 936,0 тыс. руб.;  2019 год – 3 260,9 тыс. руб.;  2020 год – 2 936,0 тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными методами**

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей водоотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень аварийности сетей водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

1. **Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения**

**целей и решения задач, описание основных ожидаемых**

**конечных результатов подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов подпрограммы**

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы водоотведения.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоотведению сточных вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети). | км | - | - | - | - | 0,1 | 2,9 | 0,1 | - | 1,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объём  финансирования,  тыс. руб. | В том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения | 9132, 9 | 2936,0 | 3260,9 | 2936,0 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения, снизить аварийность сетей водоотведения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2018-2020 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы в объеме 9 132,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 936,0 тыс. руб.;

2019 год – 3260,9 тыс. руб.;

2020 год – 2 936,0 тыс. руб.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского район» на 2018-2020 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

**5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы**

**с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети). | км | - | - | - | - | 0,1 | 2,9 | 0,1 | - | 1,1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоотведения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества водоснабжения домовладений.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи О.А. Левченко