Приложение

к постановлению администрации

 Крымского городского поселения

 Крымского района

 от 18.07.2023 № 848

 «Приложение

 к постановлению администрации

 Крымского городского поселения

 Крымского района

 от 29.09.2017 № 1328

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды Крымского**

**городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Крымского

городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 26 октября 2003 г.№ 131-Ф3 «Об общих принципах организацииместного самоуправления в РоссийскойФедерации», постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления ираспределения субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на поддержку государственныхпрограмм субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формированиясовременной городской среды», постановлениеглавы администрации (губернатора)Краснодарского края от 14 марта 2017 г. № 169«О внесении изменений в некоторые правовыеакты главы администрации (губернатора)Краснодарского края», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановление главы администрации Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района; Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Иные исполнители отдельных мероприятий программы | Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов, а также создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города |
| Задачи муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.), расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района;организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД);повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Перечень целевыхпоказателей муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий;доля благоустроенных в рамках программы дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;количество благоустроенных территорий общего пользования;доля благоустроенных в рамках программы общественных территорий, в том числе городских парков, от общего количества благоустроенных территорий общего пользования.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 г.-2024 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию мероприятий Программы составляет 310 293,5 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 199 166,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета в сумме 45 864,4 тыс. рублей; средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района в сумме 62 663,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 2 600,0 тыс.руб.В том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срокисполнения, го | Общий объем финансирования, тыс. руб. | федеральный бюджет, тыс. руб.  | краевой бюджет, тыс. руб. | местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2018 | 47 395,2 | 33 859,1 | 10 692,4 | 2 843,7 | 0,0 |
| 2019 | 58 309,0 | 52 618,0 | 2 192,4 | 3 498,6 |  0,0 |
| 2020 | 12 966,6 | 11 701,1 | 487,5 | 778,0 | 0,0 |
| 2021 | 30 089,7 | 0,0 | 28 284,3 | 1 805,4 | 0,0 |
| 2022 | 127 833,0 | 100 987,9 | 4 207,8 | 20 037,3 | 2 600,0 |
| 2023 | 32 200,0 | 0,0 | 0,0 | 32 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 310 293,5 | 199 166,1 | 45 864,4 | 62 663,0 | 2 600,0 |

 |
|  В 2022 году благоустроено 5 общественных территорий на сумму 2 600,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.Справочно: Без учета средств субсидии в 2019 году благоустроены 5 общественных территорий - за счет внебюджетных источников на сумму 10 000,0 тыс.руб.; в 2020 году 9 общественных территорий на сумму 5 706,3 тыс. руб, в т.ч. за счет средств местного бюджета (за счет иных муниципальных программ) 2 145,3 тыс.руб., за счет внебюджетных источников 3 561,0 тыс.руб.; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными методами**

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления Крымского городского поселения Крымского района.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района с привлечением населения, предприятий и организаций, а главное участие в программе с привлечением средств федерального и краевого бюджетов.

* 1. **Характеристика благоустройства дворовых территорий**

По состоянию на 1 января 2017 года жилищный фонд города Крымска насчитывает 305 многоквартирных дома, составляющих 188 дворовых территорий, площадь дворовых проездов составляет 293,4 тыс.м2, из них площадь асфальтного покрытия, имеющего разрушения - 65,6%. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными парковками, а также спортивными и детскими площадками.

В вопросах благоустройства территорий поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий МКД. За последние годы асфальтобетонное покрытие во многих дворах разрушено, местами отсутствует совсем, бордюры отсутствуют либо утоплены в грунт, ширина проездов и существующие стоянки для автотранспорта не соответствуют потребностям современного города.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

В Крымском городском поселении Крымского района проведена определённая работа по ремонту тротуаров, обновились детские площадки, установлены урны, проводится озеленение, однако этого явно недостаточно.

В целях оценки необходимости участия в региональной программе «Формирования городской среды», за последние три года проведен анализ сферы благоустройства по следующим показателям (методика расчета целевых показателей приведена в приложении 4):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения Крымского городского поселения на конец года | чел | 56 939 | 57 183 | 57 254 |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые относятся к многоквартирным в соответствие с требованиями жилищного законодательства | ед. | 186 | 187 | 188 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов  | кв.м | 290 280 | 291 840 | 293 400 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства  | ед. | 31 | 33 | 34 |
| 5 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | кв.м | 27 876 | 28 826 | 29 700 |
| 6 | Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах Крымского городского поселения/общее количество жителей, проживающих в МКД с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | 24 780/ 4 756 | 24 870/4 980 | 24 950/5 130 |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Крымского городского поселения | процент | 8,3 | 8,7 | 9,0 |
| 8 | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 16,6 | 17,6 | 18,1 |
| 9 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 9,6 | 9,9 | 10,1 |
| 10 | Количество территорий общего пользования | ед. | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Площадь территорий общего пользования | кв.м | 1102044 | 1124744 | 1124744 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 46 200 | 77 200 | 77 200 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | процент | 4,2 | 6,9 | 6,9 |
| 15 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Крымского городского поселения | кв.м | 0,8 | 1,4 | 1,3 |

Из данных таблицы видно, что процент площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве составляет всего 15,3 %. По результатам реализации мероприятий программы планируется повысить этот показатель до 39,6%.

Благоустройство дворовых территорий, предусматривает:

1) Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному региональной программой:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замену скамеек, урн для мусора.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в приложении 1 к Программе.

2) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному региональной программой:

оборудование детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, бельевых площадок;

устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

разработка смет, дизайн проектов;

иные виды работ.

Дополнительный и минимальный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц при обязательном софинансировании таких мероприятий из местного бюджета, а также стоимость работ, форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительных работ определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования современной городской среды.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ, доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняется при условии обязательного софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20% стоимости выполнения работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу (заявку на финансирование) после вступления в силу постановления правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного и минимального перечня работ обязательно наличие решения собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Все работы, направленные на благоустройство дворовых территорий, должны выполняться с учетом обеспечения мобильности для маломобильных групп населения.

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, необходимо провести следующие мероприятия:

1) подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

2) провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые работы);

3) представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав) прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Определение местоположения границ земельных участков, занятых многоквартирными домами, рекомендуется осуществлять в рамках подготовки проекта межевания территории, с учетом требований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс), частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

* 1. **Характеристика сферы благоустройства**

**общественных территорий**

В Крымском городском поселении Крымского района имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего

в себя:

 ремонт автомобильных дорог общего пользования;

 ремонт городских тротуаров;

 обеспечение освещения территорий общего пользования;

 установку скамеек;

 установку урн для мусора;

 оборудование городских автомобильных парковок;

 озеленение территорий общего пользования;

 устройство детских, спортивных площадок;

 устройство площадок для отдыха;

 ландшафтное озеленение;

 иные виды работ.

 Все работы по благоустройству мест общего пользования должны выполняться с учетом обеспечения мобильности для маломобильных групп населения.

**1.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий**

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей Программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения и т.д.

 Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Крымского городского поселения Крымского района с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах благоустройства Крымского городского поселения Крымского района (далее – Правила благоустройства) принятые решением Совета Крымского городского поселения Крымского района от 23 ноября 2017 г. № 247.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Крымского городского поселения Крымского района, как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 г. за счет средств указанных лиц в приложение 6 Программы.

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдении правил благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании мероприятий по развитию внешнего облика города Крымска.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы.

Определение перспектив благоустройства территории Крымского городского поселения Крымского района позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Принятие Программы позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству, в реализацию таких мероприятий.

Все работы, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий, должны выполняться с учетом синхронизации выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми на территории Крымского городского поселения Крымского района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

Администрация Крымского городского поселения Крымского района вправе:

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Краснодарского края, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов и создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования:

 содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.).

 организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов:

благоустройство территорий МКД;

ремонт проездов к дворовым территориям МКД;

реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;

ремонт дворовых территорий;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, путем проведения рейтингового голосования, сходов граждан, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

организация мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий (приложение 5 Программы);

организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 г. в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (приложение 7 Программы).

**3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с использованием средств субсидии с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники финансирования | Объём финансирования,всего  | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик муниципальной Программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Крымского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города |
| 1 | 1.Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий (включая ПСД, ценовую экспертизу) | федеральный бюджет | 26 992,30 | 10036,66 | 16955,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство двор.терр.2018г.-1 ед.2019г.-1 ед.2020г.-0 ед.2021г.-0 ед.2022г.-0 ед.2023-0 ед.2024г.-57 ед. | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| краевой бюджет | 3876,0 | 3169,47 | 706,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет софин. | 1 970,3 | 842,9 | 1127,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по двор. терр.** |  | **32 838,6** | **14 049,03** | **18 789,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.Благоустройство общественных территорий |
|   | **Благоустр. обществен. террит.(включая ПСД, ценовую экспертизу)**  | **Итого по общ.террит. в т.ч.:** | **277454,87**  | **33 346,17** | **39 519,4** | **12 966,6** | **30089,7** | **127833,0** | **32 200,0** | **1500,0** | Благоустройство обществен-ных территорий 2018 г.-1ед.2019г. – 1 ед. 2020г. -1 ед.2021г. – 1 ед.2022г. – 7 ед., (в т.ч. 5 за счет внеб.ист.) 2023г. – 1 ед.2024г.-1 ед. |
| **федеральный бюджет** | **172 173,8** | **23 822,5** | **35 662,3** | **11 701,1** | **0** | **100987,9** | **0** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **41 988,4** | **7 522,9** | **1 485,9** | **487,5** | **28284,3** | **4 207,8** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет софин.** | **60 692,67** | **2 000,77** | **2 371,2** | **778,0** | **1805,4** | **20 037,3** | **32 200,0** | **1 500,0** |
|  |  | **Внеб.источн.** | **2 600,0** |  |  |  |  | **2600,0** |  |  |
| 2.1 | парк им.Тельмана, 2018 год | федеральный бюджет |  | 23 822,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 7 522,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет софин. |  | 2 000,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | парк им.Свердлова, 2019 год  | федеральный бюджет |  |  | 35 662,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1 485,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет софин. |  |  | 2 371,2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Аллея по ул.Красноармейская М. Гречко до улицы 50 лет Октября (2020 год)  | федеральный бюджет |  |  |  | 11701,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 487,5 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет софин. |  |  |  | 778 |  |  |  |  |
| 2.4 | Общественная территория по ул. Ленина (зона главной пешеходной аллеи с центральной площадью (фрагмент 1), (1 этап-2021 год);  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 28 284,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет софин. |  |  |  |  | 1 805,4 |  |  |  |
| 2.5 | Общественная территория по ул. Ленина (2 этап-2022 год);  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 65 416,7 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  | 2 725,7 |  |  |
| местный бюджет софин. |  |  |  |  |  | 12 979,5 |  |  |
| 2.6 | Бульвар имени Олега Бредихина по ул.Луначарского (2022 год) | федер. бюджет |  |  |  |  |  | 35 571,2 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1 482,1 |  |  |
| местный бюджет софин. |  |  |  |  |  | 7 057,8 |  |  |
| 2.7 | Благоустройство за счет внебюдж.источ. (5 ед. 2022 год) | внебюдж.источники |  |  |  |  |  | 2 600,0 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набережная вдоль реки Адагум в г. Крымске (1 этап), (2023 год) | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет софин. |  |  |  |  |  |  | 32 200,0 |  |  |  |
| 2.9 | Набережная вдоль реки Адагум в г. Крымске (2 этап), (2024 год) | федер. бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| краев. бюдж. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| местный бюджет софин. |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  | **Всего по дворовым и общественным территориям** | **Федер. бюджет** | **199 166,1** | **33 859,1** | **52 618,0** | **11 701,1** | **0** | **100987,9** | **0** | **0,0** |  |  |
| **Краев. бюджет** | **45 864,4** | **10 692,4** | **2 192,4** | **487,5** | **28 284,3** | **4 207,8** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Местн. бюджет софин.** | **62 663,0** | **2 843,7** | **3 498,6** | **778,0** | **1 805,4** | **20 037,3** | **32 200,0** | **1 500,0** |  |  |
| **Внеб.источн.** | **2 600,0** |  |  |  |  | **2 600,0** |  | **0,0** |  |  |
|  | **310 293,5** | **47 395,2** | **58 309,0** | **12 966,6** | **30 089,7** | **127833,0** | **32 200,0** | **1500,0** |  |  |

Примечание: объемы финансовых средств подлежат уточнению по мере необходимости.

**3.1. Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий без использования средств субсидии, выполненных за счет иных муниципальных программ и (или) внебюджетных источников, с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков, выполненных в очередном финансовом году (справочно):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники финансирования | Объём финансирования,всего  | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик муниципальной Программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Крымского городского поселения. Выполнение условий соглашения для достижения выполнения целевого показателя, предусмотренного паспортомрегионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |

Благоустройство общественных территорий без учета средств субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустр. обществен. территорий (за счет внеб. источников средств местного бюджета без учета средств субсидии) | внебюджетные источники | 13 561,0 | 0 | 10 000,0 | 3 561,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019г.- 5ед.2020г.-9ед.2022г.-5ед. |  |
| местный бюджет (за счет иных программ) | 2 145,3 | 0 | 0 | 2145,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по общ.террит.**  |  | **15 706,3** | **0** | **10 000,0** | **5 706,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство территорий общего пользования Крымского городского поселения Крымского района;

иные мероприятия, включающие затраты на изготовление проектно-сметной документации, проведение ценовой экспертизы и изготовление дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, проведение инвентаризации и строительного контроля, проведение рейтингового голосования.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждается в соответствии с приложением 2 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Крымского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с приложением 3, 8, 9 и 10 к Программе.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

В случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году, в том числе в порядке возможного перераспределения, Комиссия формирует дополнительный перечень общественных территорий из числа предложений по благоустройству общественных территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение Комиссии при первоначальном отборе для финансирования в 2018-2024 годах и (или) участвовавших в рейтинговом голосовании, при наличии средств в бюджете Крымского городского поселения Крымского района.

**4. Перечень и краткое описание подпрограмм**

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» не предусмотрено реализации подпрограмм.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» должна обеспечивать, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), и направленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации: благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.

 Объем софинансирования Программы из местного бюджета определяется субъектом Российской Федерации.

При этом уровень софинансирования из краевого бюджета с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края определяется с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Краснодарского края и не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (вторая группа).

Размер средств местного бюджета на реализацию Программы может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

Также возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в не денежной форме. В частности, этом может быть:

 выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

 предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

 обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

 Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Общий объем финансирования Программы составляет 310 293,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 199 166,1 тыс. руб.; средства краевого бюджета в сумме 45 864,4 тыс.руб.; средства бюджета Крымского городского поселения в сумме 62 663,0 тыс. руб., внебюджетные источники 2 600,0 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срокисполнения, год | Общий объем финансирования, тыс. руб. | федеральный бюджет, тыс. руб.  | краевой бюджет, тыс. руб. | местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, руб. |
| 2018 | 47 395,2 | 33 859,1 | 10 692,4 | 2 843,7 | 0,0 |
| 2019 | 58 309,0 | 52618,0 | 2192,4 | 3498,6 |  0,0 |
| 2020 | 12 966,6 | 11 701,1 | 487,5 | 778,0 | 0,0 |
| 2021 | 30 089,7 | 0,0 | 28 284,3 | 1 805,4 | 0,0 |
| 2022 | 127 833,0 | 100 987,9 | 4 207,8 | 20 037,3 | 2 600,0 |
| 2023 | 32 200,0 | 0,0 | 0,0 | 32 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 310 293,5 | 199 166,1 | 45 864,4 | 62 663,0 |  2 600,0 |

Справочно: Без учета средств субсидии в 2019 году благоустроены 5 общественных территорий - за счет внебюджетных источников на сумму 10 000,0 тыс.руб.;

в 2020 году 9 общественных территорий на сумму 5 706,3 тыс. руб, в т.ч. за счет средств местного бюджета (за счет иных муниципальных программ) 2 145,3 тыс.руб., за счет внебюджетных источников 3 561,0 тыс.руб.

В 2022 году благоустроено 5 общественных территорий на сумму 2 600,0 тыс. руб, за счет внебюджетных источников

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед.изм.** | **Значения показателей** |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** | **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** | **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** | **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** | **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** | **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** | **Базовый вариант** | **С учётом доп.средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **«Формирование современной городской среды Крымского****городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы»** |
| 1 | Количество благоустроен-ных дворовых территорий | шт. | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 57 | - |
| 2 | доля благоустроен-ных дворовых территорий в рамках программы от общего количества дворовых территорий  | % | 15,3 | - | 17,6 | - | 17,6 | - | 17,6 | - | 17,6 | - | 17,6 | - | 35,6 | - |
| 3 | количество благоустроен-ных территорий общего пользования | шт. | 1 | - | 6 | - | 10 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4 | доля благоустроен-ных в рамках программы общественных территорий, в том числе городских парков, от общего количества благоустроен-ных общественных территорий  | % | 9,1 | - | 27,3 | - | 36,4 | - | 54,5 | - | 63,6 | - | 65,6 | - | 70 | - |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм | шт | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Используемая система показателей (индикаторов) муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Методика расчета целевых показателей Программы указана в приложении 4 к Программе.

Показатели результативности муниципальной программы должны включать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в рамках Приоритетного проекта.

Оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствие с методикой, утвержденной региональной программой формирования современной городской среды.

Критериями оценки эффективности реализации Программы в том числе является достижение целевых показателей на 2018-2024 годы указанных в разделе 2 настоящей Программы.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Централизация закупок (определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) проводится через уполномоченное государственное казенное учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» в случае осуществления за счет субсидий закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с начальной (максимальной) ценой контракта более десяти миллионов рублей.

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с заключаемым соглашением между Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и Крымским городским поселением Крымского района.

Благоустройство дворовых территорий домов выполняется на условиях выполнения работ из минимального и дополнительного перечня работ:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий домов включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка, замена скамеек, урн для мусора;

4)иные виды работ

Визуализированный перечень объектов элементов благоустройства, предлагаемых для размещения на дворовой территории, приведен в приложении 1 к Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий домов включает в себя:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) устройство, оборудование автомобильных парковок;

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних

кустарников;

4) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров:

5) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняется при условии обязательного софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20% стоимости выполнения работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу (заявку на финансирование) после вступления в силу постановления правительства РФ от 9 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

При реализации работ из минимального и дополнительного перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие трудового и (или) финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человекочасах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее.

 Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации и определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы в администрации Крымского городского поселения Крымского района создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения. Документы о составе общественной комиссии размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Крымского городского поселения Крымского района).

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор Программы - отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи, осуществляет текущее управление Программой в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку Программы;

организует реализацию Программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации Программы;

несет ответственность за реализацию мероприятий Программы,

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Программы и получателей бюджетных средств, в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на её реализацию;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает показатели для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

согласовывает с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы финансирования.

Мониторинг реализации Программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным действующим порядком разработки, утверждения и реализация муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района.

Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи выполняет Программные мероприятия с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств.

Контроль за выполнением программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы осуществляется администрацией Крымского городского поселения Крымского района в соответствии с постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11 июня 2014 года № 796 «Об утверждении Порядка разработка, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы включает в себя:

оперативное управление за исполнением мероприятий Программы;

технический надзор за ходом реализации мероприятий Программы;

периодическую отчетность о ходе реализации мероприятий Программы, в соответствии с утвержденными формами в рамках заключенного соглашения об условиях предоставления субсидии;

контроль за сроками выполнения мероприятий Программы;

контроль за качеством и эффективностью реализации мероприятий Программы.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства, оценки состояния дворовых территорий, целесообразно составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

Порядок инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения приведен в соответствии с приложением 5 к Программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

**8.Оценка рисков реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы существует риск исключения дворовых и общественных территорий ввиду изменения уровня софинансирования краевого и федерального бюджетов. В этом случае, отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи вносит соответствующие изменения в утверждённые списки дворовых и общественных территорий в соответствующем году.

 Так же существуют внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию данной программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые координатор муниципальной программы не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и краевого законодательства (уменьшение размера субсидии федерального и краевого бюджетов, изменение условий программы и др.).

 Для снижения негативного влияния внешних факторов координатору программы необходимо оперативно реагировать на изменения федерального и краевого законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов.

 Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края по итогам финансового года на основании сравнения фактического и планового значений индикатора, которым является количество благоустроенных дворовых и общественных территорий в городе Крымске.

Успешное выполнение программы позволит осуществить комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а также позволит:

повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Начальник отдела по вопросам

ЖКХ, транспорту и связи Г.Н. Марин