|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района»  на 2018-2020 годы |

**Подпрограмма**

**«Развитие водоотведения Крымского**

**городского поселения Крымского района»**

**на 2018-2020 годы**

Паспорт

подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы (далее – подпрограмма) |
| Координатор  подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района.  Повышение жизненного уровня населения за счет более качественного обеспечения водоотведения |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития водоотведения бытовых стоков Крымского городского поселения Крымского района (ремонт водоотводящих сетей и систем водоотведения). |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Всего на 2018-2020 годы предусмотрено 9 132,9 тыс. рублей,  в том числе:  средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 9 132,9 рублей:  2018 год – 2 936,0 тыс. руб.;  2019 год – 3 260,9 тыс. руб.;  2020 год – 2 936,0 тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей водоотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень аварийности сетей водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы, сроков

и контрольных этапов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы водоотведения.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоотведению сточных вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети). | км | - | - | - | - | 0,1 | 2,9 | 0,1 | - | 1,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объём  финансирования,  тыс. руб. | В том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения | 9132, 9 | 2936,0 | 3260,9 | 2936,0 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения, снизить аварийность сетей водоотведения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2018-2020 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы в объеме 9 132,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 936,0 тыс. руб.;

2019 год – 3260,9 тыс. руб.;

2020 год – 2 936,0 тыс. руб.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского район» на 2018-2020 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети). | км | - | - | - | - | 0,1 | 2,9 | 0,1 | - | 1,1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоотведения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества водоснабжения домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи О.А. Левченко