|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложение 1к паспорту муниципальной программы |

**Подпрограмма**

**«Газификация Крымского городского поселения Крымского района»**

**на 2021 г. - 2023 г.**

Паспорт

подпрограммы «Газификация Крымского городского

поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. (далее – подпрограмма) |
| Координаторподпрограммы  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы  | Повышение жизненного уровня населения, комплексное развитие Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного обеспечения его природным газом |
| Задачи подпрограммы | Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Крымского городского поселения Крымского района, расширение газовых сетей и систем газоснабжения, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Крымского городского поселения Крымского района, повышения жизненного уровня городского населения в поселении.  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | проектирование газоснабжения не газифицированных районов г. Крымска;строительство газопровода низкого и среднего давления в соответствии с проектами газоснабжения не газифицированных районов г. Крымска. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;Сроки реализации подпрограммы 2021 г. – 2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на 2021 г. -2023 г. предусмотрено 22 785,7 тыс. рублей, в том числе:субсидии краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей:2021 г. – 0,0 тыс. рублей2022 г. – 0,0 тыс. рублей 2023 г. - 0,0 тыс. рублей средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 22 785,7 тыс. рублей:2021 г. – 6021,9 тыс. рублей2022 г. – 10951,9 тыс. рублей 2023 г. – 5811,9 тыс. рублей  |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация жилых домов. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на решение приоритетных задач в сфере газификации территории Крымского городского поселения Крымского района. Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению социально-экономических условий жизни населения отдаленных участках Крымского городского поселения, повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства.

Прогнозируемый дефицит бюджета на ближайшие годы позволяет сделать вывод о возможности решить эту проблему только программным методом.

За период реализации мероприятий подпрограммы планируется проектирование объектов: «Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Надежда» с установкой ГРПШ-2 шт, протяженностью 7,2 км», «Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Автоколонны 1201» с установкой ГРПШ-3 шт, протяженностью 12,6 км», «Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления СНТ «Дружное» с установкой ГРПШ-2шт, протяженностью 5,8 км».

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней администрации Крымского городского поселения Крымского района, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы, сроков и

контрольных этапов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие газификации Крымского городского поселения Крымского района

улучшение условий жизни населения за счет обеспечения его природным газом.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по газификации;

создание условий для привлечения инвестиций в развитие поселения;

повышение функционирования системы управления в области обеспечения надежности и эффективности работы на местном уровне;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. рассчитаны на 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Этапы реализации мероприятий данной подпрограммы не предусмотрены.

3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | в том числе: | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2021 год (тыс.руб.) | 2022 год(тыс.руб.) | 2023 год(тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района » на 2021-2023 годы |
| 1 | Газификация Крымского городского поселения Крымского района |
|  |  |
| 1.1 | Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Надежда» с установкой ГРПШ-2шт. | Бюджет Крымского городского поселения | 5 870,0 | 5 870,0 | 0,0 | 0,0 | Проект - подготовительный этап к мероприятиям по выполнению строительно-монтажных работ для обеспечения газоснабжением нового микрорайона «Надежда» | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.2 | Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Автоколонна 1201» с установкой ГРПШ-3шт. | Бюджет Крымского городского поселения | 10 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 0,0 | Проект - подготовительный этап к мероприятиям по выполнению строительно-монтажных работ для обеспечения газоснабжением нового микрорайона «Автоколонна 1201» | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.3 | Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления СНТ «Дружное» с установкой ГРПШ-2шт. | Бюджет Крымского городского поселения | 5 660,0 | 0,0 | 0,0 | 5 660,0 | Проект - подготовительный этап к мероприятиям по выполнению строительно-монтажных работ для обеспечения газоснабжением микрорайона СНТ «Дружное» | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.4 | Выполнение работ по эксплуатации объектов сети газораспределения для газоснабжения Южной части г. Крымска | Бюджет Крымского городского поселения | 448,2 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | Безопасная эксплуатация объектов сети газораспределения | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.5 | Техническое обслуживание газопровода по ул. Высоковольтной | Бюджет Крымского городского поселения | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Безопасная эксплуатация объектов сети газораспределения | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого:**  | **22 785,7** | **6 021,9** | **10 951,9** | **5 811,9** |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. предусмотрено согласно коммерческому предложению ОАО Территориального института по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» о стоимости выполнения проектно-сметной документации с учетом инженерных изысканий и государственной экспертизы по проектированию объектов: «Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Надежда» с установкой ГРПШ - 2 шт, протяженностью 7,2 км», «Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Автоколонны 1201» с установкой ГРПШ -3 шт, протяженностью 12,6 км», «Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления СНТ «Дружное» с установкой ГРПШ – 2 шт, протяженностью 5,8 км».

Общий объем финансирования подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. составляет 22 785,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 10 951,9 тыс. рублей

в т.ч. краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей

в т.ч. местный бюджет – 10 951,9 тыс. рублей

2022 г.- 6 021,9 тыс. рублей

в т.ч. краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей

в т.ч. местный бюджет – 6 021,9 тыс. рублей

2023 г.- 5 811,9 тыс. рублей

в т.ч. краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей

в т.ч. местный бюджет – 5 811,9 тыс. рублей

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021 г. | первый 2022 г. планового периода | второй 2023 г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Надежда» с установкой ГРПШ-2шт | шт | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2 | Проектирование газоснабжения среднего и низкого давления микрорайона «Автоколонны 1201» с установкой ГРПШ-3шт | шт. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 3 | Проектирование и строительство газоснабжения среднего и низкого давления СНТ «Дружное» с установкой ГРПШ-2шт | шт. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 4 | Эксплуатация объектов сети газораспределения. Газоснабжение Южной части г. Крымска | шт. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Техническое обслуживание газопровода по ул. Высоковольтной | шт. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня газификации в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается ежегодное сокращение нуждающихся в газификации домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района.

 Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

 организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

 разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

 проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

 ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

 готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

 размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

 Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками подпрограммы план реализации подпрограммы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы).

 Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

 Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

 Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

 сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

 сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

 оценку эффективности реализации подпрограммы.

 К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры Крымского городского поселения Крымского района в сфере реализации подпрограммы.

 В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

 Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

 осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

 Исполнитель:

 обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

 представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения основного мероприятия подпрограммы;

 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.