ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Крымского

городского поселения Крымского района

от 26.05.2022  №  234

ОТЧЕТ

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности  использования финансовых средств муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 -2023 годы  в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района № 1321от 30 декабря 2021  года «О внесении изменений в постановление администрации Крымского городского поселения Крымского района  от 29 сентября 2020г. № 801 «О муниципальной программе «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы» запланированный объем финансирования  программы  из средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района  в 2021 году составил 66 468,8 тысяч рублей. Фактический объем финансирования составил 59 956,7тыс.руб. Отделом по вопросам ЖКХ, транспорту и связи Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году проведена следующая работа:

| Наимено вание мероп- риятия | Муници- пальный заказ | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финан- сирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мест- ный бюджет | крае- вой бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники | мест- ный бюджет | крае- вой бюд- жет | мест- ный бюджет | крае- вой бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники | мес- тный бюджет | кра- евой бюд- жет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Содержание дорог (приобретение материалов, щебня, битума, бордюров и др., в том числе транспортные услуги по доставке материала). | Администрация Крымско го город- ского поселения Крымс-кого района | 21 164,5 |  |  | 21 164,5 |  | 18 428,1 |  |  | 18 059,8 |  | выполнено |
| Приобретение дорожных знаков и указателей |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 856,8 |  |  | 856,8 |  | выполнено |
| Обслуживание технических средств организации дорожного движения |  | 773,1 |  |  | 773,1 |  | 599,8 |  |  | 599,8 |  | выполнено |
| Оплата за электрическую энергию, потребляемую светофорами |  | 488,6 |  |  | 488,6 |  | 308,7 |  |  | 308,7 |  | выполнено |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки |  | 1898,8 |  |  | 1898,8 |  | 1580 |  |  | 1580 |  | выполнено |
| Дислокация дорожных знаков |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | не выполнено |
| Установка бордюров, на территории г. Крымска |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | не выполнено |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 1 225,7 | 44 074,6 |  | 1 225,7 | 37995,2 | 1 225,7 | 37995,2 |  | 1225,7 | 37995,2 | выполнено |
| Всего по программе |  | 22 390,2 | 44 074,6 |  | 22 390,2 | 44 074,6 | 21098,8 | 38 160,1 |  | 21 796,6 | 38 160,1 | 59 956,7 |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи                                                                                                                                 		                                 О.А. Хотелев