|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета Крымского  городского поселения Крымского района  от 21.07.2022 № 247 |

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» на 2021 – 2023 годы за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11 сентября 2020 года № 725 «Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» на 2021-2023 годы объем финансирования программы из средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году составляет 6702,5 тысяч рублей, отделом архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году проведена следующая работа:

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Крымского городского поселения  Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение устойчивого развития территории Крымского городского поселения Крымского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по мероприятию 1.1** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Крымского городского поселения Крымского района | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | Обеспечение устойчивого развития территории Крымского городского поселения Крымского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| краевой бюджет | 3100,1 | 0,0 | 3100,1 | 0,0 |
| **Итого по мероприятию 1.2** | | | **3196,0** | **0,0** | **3196,0** | **0,0** |  |  |
| 1.3 | Утверждение документации по планировке (межеванию) территории Крымского городского поселения Крымского района (участки для многодетных семей, территориальные зоны) | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | 500,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | Оптимизация управления территориями и размещенными на них объектами | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по мероприятию 1.3** | | | **500,0** | **0,0** | **250,0** | **250,0** |  |  |
| 1.4 | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Крымского городского поселения Крымского района | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Осуществление планирования действий органов местного самоуправления по использованию ресурсного потенциала Крымского городского поселения Крымского района в целях обеспечения его градостроительного развития | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по мероприятию 1.4** | | | **400,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |
| 1.5 | Выполнение кадастровых работ | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | 1034,2 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | Постановка земельного участка на кадастровый учет, внесение в ЕГРН | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по мероприятию 1.4** | | | **1034,2** | **1034,2** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Всего:** | | | **5130,2** | **1034,2** | **3646,0** | **450,0** |  |  |
| Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района»  на 2021 - 2023 годы | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района»  на 2021 г. - 2023 г. | | | | | | | |
| 2.1 | Организация постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах Крымского городского поселения Крымского района | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | **1236,0** | 236,0 | 500,0 | 500,0 | Совершенствование учета земельных участков, расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района;  Формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на землю организаций и физических лиц; | Отдел земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Крымского городского поселения Крымского района |
| 2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | **200,0** | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Вовлечение земельных участков в оборот | Отдел земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Крымского городского поселения Крымского района |
| 2.3 | Услуги по организации и проведению аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельных участков | бюджет Крымского городского поселения Крымского района | **136,3** | 36,3 | 50,0 | 50,0 | Вовлечение земельных участков в оборот | Отдел земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Крымского городского поселения Крымского района |
| **Всего по подпрограмме** | | | 1572,3 | 272,3 | 650,0 | 650,0 |  |  |
| **Итого по программе** | | | **6702,5** | **1306,5** | **4296,0** | **1100,0** |  |  |
| Краевой бюджет | | | 3100,1 | 0,0 | 3100,1 | 0,0 |  |  |
| Бюджет Крымского городского поселения Крымского района | | | 3602,4 | 1306,5 | 1195,9 | 1100,0 |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела архитектуры

и градостроительства Н.А. Нагапетьян

Начальника отдела

земельных отношений А.Н. Юзяк