|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк решению Совета Крымскогогородского поселения Крымского районаот 22.09.2022 № 259 |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района»

за 2021 год

|  |
| --- |
|  |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансированов отчетном периоде | Освоено (израсходовано)в отчетномпериоде<2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г.-2023 г. |
| Ремонт системы водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района; | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 2548,0 | 0,0 | - | 2548,0 | 0,0 | 2094,4 | 0,0 | - | 2094,4 | 0,0 | Выполнено |
| Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 2200,0 | 0,00 | - | 2200,0 | 0,00 | 1705,8 | 0,00 | - | 1705,8 | 0,00 | Выполнено |
| Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 1800,0 | 0,00 | - | 1800,0 | 0,00 | 75,000 | 0,00 | - | 75,000 | 0,00 | Не выполнено |
| Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 15000,0 | 0,00 | - | 15000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Не выполнено |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г.-2023 г |
| Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района; | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 2993,9 | 0,00 | - | 2993,9 | -0,00 | 623 473,6 | 0,0 | - | 623 473,6 | 0,0 | Выполнено |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
| Промывка трубопереездов; | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 12097,3 | 0,00 | - | 12097,3 | - | 5258,00 | 0,0 | - | 5258,00 | - | Выполнено |
| Приобретение труб и лотков; | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 3961,5 | 0,00 | - | 3961,5 | - | 3926,4 | 0,00 | - | 3926,4 | - | Выполнено |
| Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | 279,4 | 0,00 | - | 279,4 | - | 279,4 | 0,00 | - | 279,4 | - | Выполнено |

<1> указываются получатели субсидий (субвенций) - отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Крымский район;

<2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств, отраслевыми (функциональными) органы администрации муниципального образования Крымский район);

<3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

 Начальник отдела по вопросам ЖКХ, транспорту и связи

 администрации Крымского городского поселения

 Крымского района О.А. Хотелев